- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| CÓDIGO | NOMBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1007 | Información y ciudadanía digital para todos |  |  |
| VERSIÓN No: | 18 | FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: | Octubre 22 de 2019 |

2. 	CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

- PLAN DE DESARROLLO:			“Bogotá Mejor para Todos”

- EJE TRANSVERSAL: 				Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA: 								Gobierno y ciudadanía digital.

PROYECTO ESTRATÉGICO: 	Fortalecimiento Institucional a través del uso de TIC

3.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En garantía del derecho que tienen los habitantes de Bogotá a participar en la planeación de su ciudad, la Alcaldía de Bogotá a través del Consejo Territorial de Planeación, el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio, Bogotá Abierta,  el Encuentro Permanente por la Educación, la Cultura, las Artes de Bogotá (EPECABO), y las Juntas de Acción Comunal (JAL),  convocó a la ciudadanía a realizar aportes, comentarios, propuestas y sugerencias al documento programático del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, a partir de los cuales el Sector Cultura, Recreación y Deporte, recogió, clasificó y sistematizó los  aportes ciudadanos relativos al sector.

Producto de este ejercicio se encontró un total de 651 propuestas que fueron clasificadas y organizadas de acuerdo a su relación e impacto con los contenidos del documento programático presentado. Para el efecto, estas se clasificaron en tres categorías: i) Iniciativas programáticas, que sugieren ajustes, complementos, nuevos temas, etc. en la visión general y programática del plan de desarrollo, ii) iniciativas que sugieren ajustes, modificaciones, nuevos temas, etc. sobre las estrategias específicas del Plan y iii) iniciativas referidas a acciones puntuales, que se convirtieron en insumo importante para la formulación de los proyectos de inversión del sector.

De las 651 propuestas el 3% corresponde a aquellas que impactan las apuestas programáticas, el 7% hace referencia a los aportes frente a los proyectos específicos y el 90% plantea acciones puntuales.

Gráfico1. Categorías de las propuestas

Entre los temas misionales más relevantes expresados en las 651 propuestas se destacan temas como la cultura ciudadana y la formación con 12% respectivamente, seguido de mejores oportunidades y circulación con un 11% que corresponde a un total de 71 propuestas en cada una de estas categorías. Con un peso porcentual del 6 a 8% le siguen en su orden las propuestas de poblaciones, espacios vivos y dinámicos y fomento y estímulos, que corresponde al rango de 39 a 49 propuestas.

En relación con los temas de Construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI, información y ciudadanía digital del sector, los resultados muestran de manera agregada que el 8,0% del total de propuestas se concentran en tópicos asociados a los temas de información, comunicación y tecnologías de la información para el servicio al ciudadano. Principalmente destacan propuestas enfocadas al fortalecimiento de la comunicación y difusión de los resultados de la gestión del sector, la oferta cultural de la ciudad, al fortalecimiento de los procesos de divulgación digital de la información

La distribución descrita anteriormente se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfico 2. Distribución de propuestas por tema de interés

No obstante, la anterior clasificación, buena parte de las iniciativas ciudadanas de carácter misional, incorporan aspectos asociados a la información, comunicación y el uso de tecnologías de la información, con especial énfasis en los procesos y procedimientos de TIC implicados en el suministro de los bienes y servicios que entrega el sector a la ciudadanía.

En esta perspectiva, el proyecto de Información y Ciudadanía Digital para Todos está estructurado para acoger e interpretar de manera sistemática e integral buena parte de las demandas ciudadanas en estos tópicos y atender las directrices distritales en estos aspectos.

4.	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

4.1	Diagnóstico

Desde hace varios años el Sector Cultura, Recreación y Deporte viene adelantando acciones relativas al uso intensivo de las TIC en atención a los lineamientos nacionales y distritales en la materia. En este sentido, Bogotá de manera agregada, presenta un cumplimiento del 81% en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), pero, sin embargo, todavía no se cuenta con herramientas que permitan a los ciudadanos interactuar y ejercer control social efectivo sobre las entidades del sector.

En materia de información, estadísticas, bases de datos y sistemas de información del sector, aunque con niveles de madurez diferenciales entre entidades, estos no han sido diseñados para consolidar una ciudadanía digital completa que facilite el accionar de la administración frente a las necesidades ciudadanas y la participación de los habitantes en la solución de sus problemas. Tampoco se ha consolidado una plataforma única de interoperabilidad para sus sistemas de información, por lo que no se permite compartir datos entre entidades y estandarizar sus flujos, limitando la capacidad para transformar los datos desde la fuente primaria hasta los usuarios y partes interesadas. Todo ello, con efectos negativos importantes para la gestión de los procesos inherentes a cada una de las entidades del sector, y en calidad, trazabilidad y uso de los datos e información del sector.

Lo anterior, en buena parte explicado por dos factores centrales. Por una parte, en rezagos acumulados, de más de diez años, en las tecnologías de información del sector, y principalmente, en deficiencias estructurales de modernización de la infraestructura tecnológica de la Secretaría. Lo que hace que, por ejemplo, la SCRD tenga una obsolescencia de su infraestructura tecnológica de más del 70%. Por otra parte, en precarios o casi nulos procesos de actualización, compilación, generación y difusión de datos e información sectorial, tanto en los ámbitos misionales como de gestión administrativa.

Más allá de los esfuerzos institucionales para organizar, publicar y difundir datos e información sectorial durante los últimos dos años, tanto por parte de la SCRD como de sus entidades adscritas y la vinculada, que se expresan directamente a través de los sitios web de las entidades y del Sistema de Información Sectorial SISCRED, la situación en materia de los sistemas de información transaccional de la entidad y del sector, así como la generación y estandarización de datos e información sectorial de carácter misional, es crítica.

En los últimos cuatro años, por ejemplo, el sector, a través de la SCRD, sólo invirtió de manera contingente en el desarrollo de dos sistemas transaccionales estandarizados para el sector, que soportan los procesos de fomento y atención a la primera infancia, los cuales todavía están en proceso para su puesta en producción. Así mismo, aunque de manera atomizada, aplicaciones informáticas no estandarizadas por la entidad, para soportar el programa de jornada única. El resto de procesos misionales de la SCRD no cuenta con sistemas de información transaccional que los soporte. Lo anterior, con fuertes implicaciones negativas para la producción y difusión de los datos e información sectorial a cualquier nivel de gestión. Es decir, ante una ausencia casi total de datos e información transaccional organizada sistemáticamente, es prácticamente imposible soportar los procesos de planeación y toma de decisiones en los diferentes niveles de la administración de la entidad y el sector, de manera organizada, complementaria y coherente.

De igual manera, en materia de recolección de información primaria de carácter objetivo, para soportar los procesos misionales, tampoco se han adelantado procesos serios y sistemáticos para suplir las necesidades identificadas. Con excepción del inventario de algunos de los equipamientos culturales de la ciudad realizado en 2014 y de los datos recogidos por demanda funcional, en este cuatrienio no se realizó ningún proceso de recolección de información. El sector y la SCRD, por ejemplo, todavía no conocen, ni han caracterizado sus artistas (no sabe cuántos son, donde están, etc.); tampoco sus organizaciones y agentes, entre otros.

En materia de los sistemas de información administrativa, la obsolescencia de las aplicaciones utilizadas, impide la interoperabilidad de las mismas; dichas herramientas fueron diseñadas para una entidad diferente a la que se tiene hoy día.  Lo anterior impone restricciones en el manejo de la información y en la confiabilidad de los datos arrojados, por lo que es necesario actualizar, e incluso, implementar nuevas aplicaciones y licencias para el manejo de la información administrativa de la Secretaría.

Con lo anterior, es evidente que se debilitan los procesos de planeación, de gestión administrativa, gestión de la información, la producción de conocimiento y la toma de decisiones en el sector, pues para ello es necesario gestionarlos, es decir, implementar un proceso “organizado, sistemático y continuo” mediante el cual se transforman hechos en datos, y datos en información objetiva. Situación y propósito que ha estado ausente para el desarrollo de la entidad en estos temas.

Para comprender el alcance e implicaciones de lo anotado atrás, en términos conceptuales, esto significa que, en ninguna organización o ámbito de cualquier tipo, se produce información de manera inercial o contingente, para ello es necesario organizar intencionalmente los datos con un propósito específico, es decir, previa definición de su uso y utilidad contingente. Por otra parte, la gestión de información es por definición un proceso completamente transversal y transversalizado, puesto que toda función, acción o decisión organizacional en cualquier nivel o instancia produce datos y requiere información para su desarrollo. Lo que se traduce en requerimientos prácticos para producir diferentes tipos de información en el ámbito interno de la organización, usualmente denominadas y clasificadas como información transaccional (registros administrativos), información de síntesis o de apoyo para seguimiento y control, e información gerencial para toma de decisiones.

De igual manera, procesos complementarios de recolección o compilación de información externa, de carácter primario o secundario (encuestas, censos, otros registros administrativos), para soportar procesos de investigación y eventualmente apoyar el desempeño de todas las instancias y niveles de la organización.

De otra parte, la gestión de información sólo es eficiente y efectiva cuando logra soportar la generación de información en sistemas de información escalonados y construidos de abajo hacia arriba, puesto que la información de mayor escala o de síntesis no es posible sin la información de menor escala (basada en el micro dato de la micro gestión, con excepción del último tipo que puede o no usarla). De acuerdo con ello, por lo común los sistemas de información se clasifican en cuatro tipos en función de la utilización que se haga de ellos en cuanto al propósito, frecuencia y consulta de la información: i) transaccionales, los que realizan procesos de rutina bien estructurados e incluye aplicaciones para el mantenimiento de registros que en su mayoría son utilizados por los niveles operativos de la organización (gestión distrital y local, fomento, etc.), sus resultados son visibles y se constituyen en evidencias, ii) de apoyo, que son utilizados primordialmente por el nivel decisional misional y administrativo de la organización para la resolución de problemas estructurados y propios de los objetivos de la entidad, ellos sirven de apoyo a la toma de decisiones de gestión en el nivel correspondiente; iii) estratégicos, que evolucionan de acuerdo a los desarrollos propios de las entidades para soportar la toma de decisiones gerenciales y estratégicas; y iv) sistemas de información estadísticos o abiertos, que soportan el proceso de investigación e innovación de productos y procesos, o para vislumbrar nuevos rumbos organizacionales. Por lo general, estos últimos para su funcionamiento no dependen de los tres anteriores, puesto que su función no está atada directamente al proceso de gestión.

5.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el marco de las orientaciones distritales y nacionales, particularmente las relativas a las disposiciones contenidas en el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el Sector cultura, Recreación y Deporte en cabeza de la SCRD a través de este proyecto, diseñará e implementará en sus componentes más prioritarios, un programa de estandarización de los sistemas de información del sector y la interoperabilidad de sus plataformas y bases de datos y consolidará la cultura digital en la SCRD, a partir de lo siguiente:

- Implementación en la entidad de la estrategia distrital para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y fortalecimiento de su arquitectura empresarial.

- Participar en el desarrollo de los sistemas únicos de información del distrito, donde se garantice la interoperabilidad, estandarización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

- Implementar las directrices distritales en materia de ciber-seguridad, así como la adopción de las normas técnicas derivadas de la ISO 27001.

- Modernización y actualización de la infraestructura tecnológica, arquitectura tecnológica empresarial, herramientas de trabajo, sistemas de información administrativos y financieros y de algunos componentes del sistema de información sectorial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SISCRED.

- Desarrollo de las acciones establecidas para la ejecución del plan de implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información.

6. 	OBJETIVOS DEL PROYECTO

6.1. 	Objetivo general

Consolidar la cultura digital en el sector, a partir del diseño e implementación de un programa de estandarización de los datos, estadísticas y sistemas de información administrativa y misional de la entidad que permita la interoperabilidad de sus plataformas y bases de datos en el ámbito sectorial y distrital.

6.2. 	Objetivos específicos

- Implementar de manera concertada las acciones establecidas en la estrategia distrital para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y fortalecimiento de su arquitectura empresarial.

- Diseñar e implementar un programa para el desarrollo de la estrategia distrital de fortalecimiento de la arquitectura empresarial (TI) de la entidad.

- Diseñar e implementar un plan de estandarización de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional, en el marco de los lineamientos y programas distritales.

- Diseñar e implementar un plan de seguridad de la información en la entidad para la adopción de las normas técnicas derivadas de la ISO 27001.

7. 	METAS

| META | TIPOLOGÍA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | Constante | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Implementar el 100% de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ejecutar el 100% de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

8. 	COMPONENTES

Cifras en millones de $

| Componentes | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnologías de Información -TI y aplicaciones informáticas | $0 | $179 | $253 | $173 | $182 | $787 |
| Fortalecimiento de la arquitectura empresarial - siscred | $41 | $124 | $301 | $271 | $425 | $1.162 |
| Plan de seguridad de información | $75 | $60 | $183 | $78 | $625 | $1.021 |
| TOTAL | $116 | $363 | $737 | $522 | $1.232 | $2.970 |

8.1 Plan Operativo de Actividades

Ver anexo

9.	FLUJO FINANCIERO

Cifras en millones de $

| FUENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aportes del Distrito | $116 | $363 | $737 | $522 | $1.232 | $2.970 |
| Otra (Cual?) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

10. 	POBLACIÓN OBJETIVO

Teniendo en cuenta que tanto el fortalecimiento de las capacidades institucionales, como el apoyo a las entidades del sector en términos de normativa, planeación, análisis de información, comunicación interna, gestión administrativa y atención a la ciudadanía hacen parte de las funciones de diferentes direcciones y áreas asesoras de la entidad, se identifica como afectada la población en general en cuanto a:

- Funcionarios y contratistas para el cumplimiento de las metas institucionales quienes hacen uso permanente y constante de las instalaciones de la SDCRD, para efectos de ejecutar y cumplir con sus funciones y con las obligaciones respectivas, según sea el caso.

- Beneficiarios del punto de atención al ciudadano y jornadas de intercambio con otras entidades.

| GRUPO | CANTIDAD DE PERSONAS A ATENDER |
| --- | --- |
| GRUPOS ETÁREOS |  |
| Infancia y adolescencia (0-17 años) |  |
| Juventud (18-26 años) |  |
| Adulto Mayor (60 años en adelante) |  |
| GRUPOS ÉTNICOS |  |
| Afrocolombianos | 10 |
| Raizales | 1 |
| Indígenas | 2 |
| Rrom | 1 |
| GRUPOS SOCIALES |  |
| Mujeres | 310 |
| LGBT |  |
| Personas en situación de Discapacidad | 3 |
| Artesanos |  |
| Habitantes rurales |  |
| POBLACIÓN EN GENERAL |  |
| TOTAL | 327 |

11. 	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica del proyecto es la ciudad de Bogotá. D.C..

12. 	ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

- Informe Ejecutivo Bogotá Abierta Sector CRD. 29 de abril de 2016.

- Propuestas al PDD presentadas por CTDP, CDACP, JAL, y AUDIOVISUAL, 22 de abril de 2016.

- Decreto 558 de 2006 "Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones"

- Decreto 402 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura interna de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”.

- Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, Sector Cultura, Recreación y Deporte.

- Presupuesto metas anualizadas PPI aprobadas CONFIS, 20 de abril de 2016.

- Documento SCRD, PPI, techos 2016 – 2020. DPPE, 22 de abril de 2016.

- Documento de observaciones al Plan de Desarrollo, realizados por el Consejo Territorial de Planeación, 7 de abril de 2016.

13. 	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – ESTRATEGIAS

No aplica

14. 	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PLANES MAESTROS

No aplica

15. 	OBSERVACIONES

16. 	GERENCIA DEL PROYECTO

| Nombre del Responsable | Martha Lucia Cardona Visbal |
| --- | --- |
| Cargo | Directora de Gestión Corporativa |
| Dependencia | Dirección de Gestión Corporativa |
| Teléfono | 3274850 Ext 715 716 |

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento “Formulación y Evaluación de Proyectos”?  SI

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?    SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?		   SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?		 SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?		   SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable?	SI

Sustentación:

El proyecto se encuentra formulado de acuerdo con la metodología MGA y soluciona el problema planteado.

RESPONSABLE DEL CONCEPTO:

Nombre		Daniel Eduardo Mora Castañeda

Área				Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

Cargo			Director

Correo			Daniel.mora@scrd.gov.co

Teléfono		3274850

Fecha del concepto	14-JUN-2016

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna

Bogotá Abierta. SDCRD – Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos – SDP Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación. Abril de 2016